ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022/CPL

TERMO DE CONTRATO Nº 131/2022/CPL, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 007/2022 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E A EMPRESA G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI.

O MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 04.873.618/0001-17, situada na Avenida Justo Chermont, S/N – Centro, CEP: 68.620-000, cidade Viseu/PA, representada legalmente pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor Edilton Tavares Mendes, brasileiro, estado civil solteiro, portador da cédula de identidade RG nº. 5460596 PC/PA, devidamente inscrito no CPF sob o Nº. 881.200.072-04, em conivência com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato representado pelo Secretário Municipal o Sr. Carlos Augusto Pinto Correa, brasileiro, solteiro, engenheiro Civil, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 6035694 e do CPF nº 004.337.882-08, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 06.789.584/0001-02, sediada: Avenida Polidório Coelho, nº 724, Bairro: Taira, CEP: 68.600-000, Cidade: Bragança, Estado: Pará, Telefone: (91) 98552-9963, E-mail: gcnsilva@yahoo.com.br, Representante Legal: Gerson Cláudio Nascimento Silva, portador do RG nº 2213557 SSP/PA e CPF nº 613.873.982-53, residente e domiciliado na Tv. Domingos Sousa, nº 306, Bairro: Centro, Cidade: Bragança, Estado: Pará, CEP.: 68.600-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 007/2022, nos termos e sujeitas as partes às normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, à legislação específica e normas regulamentares, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente para a Contratação de empresa especializada para Reforma da Praça São

Benedito na Comunidade de Fernandes Belo (2.583.00m²) no Município de Viseu/PÁ.	Obedecendo rigorosamente o Projeto Básico, bem como suas especificações técnicas e quantitativas e serviços previstos em planilha.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO E DO VALOR

2.1. A presente contratação decorreu da licitação, modalidade Tomada de preços nº 007/2022.

2.2. O valor estimado do presente Contrato é de R$ 526.247,01 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Um Centavo), em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Cronograma – Físico - Financeiro, sob a égide da Lei Federal nº. 8.666/93 além de outras

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

S03090
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

legislações complementares, as quais amparam o presente contrato para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição.
OBRA:REFORMADAPRAÇASÃO BENEDITO	BDI:30.05%

100576	SINAPI

ENDEREÇO:LOCALIDADEDEFERNANDES BELO - VISEU-PA

PLANILHAORÇAMENTARIA

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE UNID	QNT	Preço Unit.
PREÇO
TOTAL R$

1	SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1	010004 Placa da obra em chapa galvanizada

1.2	010005 Barracão de madeira/Almoxarifado

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EMCANTEIRO DE

SEDO P SEDO
P

M2	6,00 R$

M2	12,00

R$

639,77 R$

373,65 R$

38.081,76

3.838,62

4.483,80

1.3	93212

1.4	99059
OBRAEMCHAPADE MADEIRACOMPENSADA, NÃO	SINAPI	M2	4,50 INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS ACADA        SINAPI	M	98,60
2,00M- 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
1.270,87 R$

63,23 R$
5.718,92

6.234,48

1.5	040460 CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRAEMCOMPENSADO.	SBC	M
2	DEMOLIÇÕES ERETIRADAS:
323,51        R$	55,04 R$

R$
17.805,95

4.657,14

2.1	97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMAMANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI	M2	359,73	3,41 R$	1.226,68

TRANSPORTE COMCAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 2.2	97912 VIAURBANAEMLEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI M3XK	35,97	4,24        R$	152,51
M

2.3	020177 Bota fora manual c/ DMT=200m

3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
SEDO
P

M3	35,97	91,13 R$

R$

3.277,95

10.424,00

3.1	90776

3.2	88441
ENCARREGADO GERAL COMENCARGOS COMPLEMENTARES
JARDINEIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI	H	320,00

SINAPI	H	120,00

24,07 R$

22,68 R$

7.702,40

2.721,60

4	TERRAPLENAGEM:

4.1	030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade

SEDO
P

R$

M3	40,80	66,68 R$

4.709,61

2.720,54

4.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2	27,28	2,84 R$	77,48

4.3

4.4

4.5

5

5.1
Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARAPAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO
101768 GRANULOMETRICAMENTE SEMMISTURADE SOLOS -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGAE TRANSPORTE. AF_11/2019
Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 3001 a 5000m
S04587
DRENAGEM:
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X1,50 M), COMTUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COMAREIA, COMSELO DE ARGILA.
102670
AF_07/2021

ORSE	h	98,00

SINAPI	M3	18,41

ORSE	m3	18,41

SINAPI	M	208,00

6,14        R$

50,46        R$

20,69        R$

R$

111,18 R$

601,72

928,97

380,90

23.125,44

23.125,44

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

260213	SEDOP

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
PAVIMENTAÇÃO:

REFORMA:

130233 Cimentado liso c/ junta plastica

S02624 Remoção e reposição de meio-fio

030011 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento

PINTURADE PISO COMTINTAACRÍLICA, APLICAÇÃO 102492 MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

150741 Acrilica (sobre pintura antiga)

CONSTRUÇÃO:

130233 Cimentado liso c/ junta plastica

Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x0,12m - sem
260520
lâmina d'água

SEDOP	M2

ORSE	m

SEDOP	M3

SINAPI	M2

SEDOP	M2

SEDOP	M2

SEDOP	M

325,95        R$

143,81

11,91

180,00

62,40

1.089,78        R$

576,92

R$

70,29 R$

17,47 R$

137,64 R$

24,45 R$

16,87 R$

70,29 R$

57,61 R$

171.355,59

22.911,69

2.512,36

1.639,29

4.401,00

1.052,69

76.602,84

33.236,36

6.10	88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURACOMTINTALÁTEX
ACRÍLICAEMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI	M2	173,09	17,19 R$	2.975,42

6.11        150207 Acrílica para piso

7	PAISAGISMO:
SEDOP	M2	1.089,78	23,88 R$

R$
26.023,95

7.906,65

7.1              98504 PLANTIO DE GRAMAEMPLACAS. AF_05/2018                                                            SINAPI            M2                        252,00                                      13,64 R$                        3.437,28 7.2            S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada                        ORSE            m3                            25,20                                  104,40 R$                        2.630,88
7.3	98509

7.4	98510

7.5	98516
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCAVIVA. AF_05/2018
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COMALTURADE MUDA MENOR OU IGUAL A2,00 M. AF_05/2018
PLANTIO DE PALMEIRACOMALTURADE MUDAMENOR OU
IGUAL A2,00 M. AF_05/2018
SINAPI	UN	17,00

SINAPI	UN	3,00

SINAPI	UN	2,00
49,16        R$	835,72

75,57        R$	226,71

388,03        R$	776,06

8

8.1

8.2

8.3
EQUIPAMENTOS DEPRAÇAS:
Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar
S10288
251511 Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço

ESPELHO D'ÁGUA:

ORSE	un	56,00

SEDOP	UN	10,00

R$

636,97 R$

466,15 R$

R$

235.442,47

35.670,32

4.661,50

62.705,83

8.3.1
Muro de contenção em alvenaria, com viga intermediaria e viga
de respaldo, rebocado 1 face(h=1.5m)

M	39,66	925,18 R$	36.692,64

8.3.2 110189 Pastilhas de vidro 2,5x2,5cm	SEDOP	M2	59,49	437,27 R$	26.013,19

8.4	CHAFARIZ	R$	29.003,75

8.4.1 200186 CHAFARIZ - FONTE LUMINOSA, C/ ESGUICHO	SBC	UN	2,00        R$ 14.501,88 R$	29.003,75
8.5	PONTEDEMADEIRA	R$	2.831,85
Passarela em madeira, 1,10m de largura, executada com
8.5.1 S08610 assoalho de pau darco sobre duas peças 7 x15cm em massaranduba
8.5.2 S01795 Corrimão de madeira em sucupira - Rev01
ORSE	m2	2,40

ORSE	m	4,80
476,26 R$

351,84 R$
1.143,02

1.688,83
8.6	QUIOSQUE:	R$	100.569,22

8.6.1 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade

8.6.2 030254 Reaterro compactado

8.6.3 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)
SEDOP	M3

SEDOP	M3

SEDOP	M3
5,67	66,68        R$

4,54	70,99        R$

0,95	3.775,44 R$
378,08

322,29

3.586,67

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

S08075
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

8.6.9

8.6.1 0 8.6.1 1 8.6.1 2 8.6.1 3 8.6.1 4 8.6.1 5 8.6.1 6 8.6.1 7 8.6.1 8 8.6.1 9 8.6.2 0 8.6.2 1 8.6.2
2
040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração

080293 Impermeabilização para baldrame

Concreto armado FCK=25MPAcom forma aparente - 1 reaproveitamento (PILARES E VIGAS)
051172
LAJE PRÉ-MOLDADAUNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EMCERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURATOTAL DALAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
101963
080151 Impermeabilização de lajes e calhas

060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo

110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3

110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio

090063 Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar

090070 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)

130110 Camada regularizadora no traço 1:4

130119 Lajota ceramica - (Padrão Médio)

151284 Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa

180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

170072 Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor)

170081 Ponto de luz/ força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W

170701 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W
SEDOP	M3	0,95

SEDOP	M2	15,75

SEDOP	M3	2,61

SINAPI	M2	54,50

SEDOP	M2	54,50

SEDOP	M2	70,20

SEDOP	M2	140,40

SEDOP	M2	140,40

SEDOP	M2	72,00

SEDOP	M2	6,72

SEDOP	M2	4,80

SEDOP	M2	54,50

SEDOP	M2	54,50

SEDOP	M2	68,40

SEDOP	Pt	4,00

SEDOP	Pt	4,00

SEDOP	UN	4,00

SEDOP	Pt	6,00

SEDOP	Pt	4,00
3.483,22 R$

88,00 R$

4.225,75 R$

216,34 R$

156,80 R$

119,63 R$

14,08 R$

57,22 R$

107,07 R$

824,73 R$

605,04 R$

46,25 R$

118,41 R$

57,68 R$

604,11 R$

503,09 R$

430,87 R$

300,16 R$

640,37 R$
3.309,06

1.386,00

11.029,21

11.790,53

8.545,60

8.398,03

1.976,83

8.033,69

7.709,04

5.542,19

2.904,19

2.520,63

6.453,35

3.945,31

2.416,44

2.012,36

1.723,48

1.800,96

2.561,48

8.6.2
3
BANCADADE GRANITO CINZAPOLIDO, DE 1,50 X0,60 M,
86889 PARAPIADE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	4,00	555,95 R$	2.223,80
AF_01/2020
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	R$	11.103,73
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
9.1	91926

9.2	91931
450/750 V, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI	M	72,00 INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI	M	150,00
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
5,49        R$

14,11 R$
395,28

2.116,50

9.3
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x0,30 x0,30m
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1

ORSE	un	3,00	141,47        R$	424,41

9.4	97667
1/2"), PARAREDE ENTERRADADE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até

SINAPI	M	120,00	9,53 R$	1.143,60
9.5	S12222 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive	ORSE	un	1,00	157,85        R$	157,85 disjuntores

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

101657
S11986
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

9.6	170883 Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A	SEDOP	UN	5,00	48,91        R$	244,55

9.7	96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARASPDA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

SINAPI	UN	6,00	196,31 R$	1.177,86

9.8

10

10.1

10.2

10.3

11
LUMINÁRIADE LED PARAILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
INSTLAÇÕES HIDRÁULICAS:

180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

053666 PONTO RALO SECO PVC-INC.MATERIAIS ESGOTAMENTO
SERVIÇOS FINAIS:

SINAPI	UN	6,00

SEDOP	Pt	6,00

SEDOP	Pt	1,00

SBC	UN	2,00

907,28 R$

R$

604,11 R$

503,09        R$

88,37        R$

R$

5.443,68

4.304,49

3.624,66

503,09

176,74

15.136,12

11.1
Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com
logomarca e moldura

ORSE	un	1,00	1.477,08 R$	1.477,08

11.2        260761 Totem em concreto armado

11.3        270220 Limpeza geral e entrega da obra
SEDOP	UN

SEDOP	M2
1,00

1.368,00
1.483,84 R$

8,90 R$

R$
1.483,84

12.175,20

526.247,01

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA, REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. A forma de execução será realizada mediante a ordem de Serviço em até 04 (Quatro) meses, podendo ser

prorrogado nos termos do Art. 65 da lei 8666/93.

3.2. A vigência do presente contrato é de 07 (Sete) meses a partir da data da assinatura deste instrumento, até 16/12/2022, podendo ser prorrogável no interesse das partes até o prazo máximo previsto na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

4.1. A CONTRATADA deverá entregar a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Boletins de Medição, o

qual será acompanhado pelo Engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de Viseu mensalmente

4.2. Todos os custos de execução para o fornecimento, a ser recebido pela CONTRATANTE, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
4.3. A execução dos serviços, só poderão ter início após a fixação da placa da obra, ordem de serviço e a presença do engenheiro, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do Governo Federal-obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da Republica (Art. 7º, XX PI 424/2016)
4.4. A execução da obra deverá atender as especificações (normas regulamentadoras) no que tange a sinalização da obra, Meio Ambiente e instalação sanitária utilizada pelos funcionários.
4.5. Nenhum serviço será permitido com chuva intensa principalmente com possibilidade de descarga atmosférica para que não ocorram acidentes.
4.6. Todos os funcionários da contratada deverão estar devidamente com os recolhimentos do INSS em dia.

4.7. È de responsabilidade da Contratada a qualidade da obra, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequação, sempre detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado (Art. 7º, XV PI 424/2016)

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

4.8. É Vedado a Contratada alterar o objeto do convenio (Art. 6º, § 3º c/c; art. 1º XXX PI 424/2016)

4.9. Qualquer prejuízo a terceiros durante a execução dos serviços realizados pela contratada será de inteira responsabilidade da mesma.
4.10. Os funcionários da contratada deverão estar com todos os EPI’s necessários para cada atividade (Farda, capacete, óculos de proteção, luvas, botas, protetor solar, máscara e protetor auricular).
4.11. Todos os projetos referentes a esta atividade ou outros esclarecimentos serão fornecidos e elucidados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
4.12. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
4.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
4.14. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

4.15. A presente CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo Art. 618 do Código Civil - Lei 10406/02(Código Civil);
4.16. Não poderá A contratada pleitear acréscimo de preço sob a alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de sua vistoria e a ausência de visita aos locais da execução dos serviços.
4.17. Manter no local dos serviços com fácil acesso ao Fiscal um “Diário de Obras” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando for o caso;
4.18. A limpeza da obra se dará durante e ao término da mesma, com remoção do entulho durante a execução e ao final de cada etapa do serviço, procedendo à limpeza esmerada das áreas adjacentes às da execução dos trabalhos, que possam vir a ser afetadas por sujeira dos mesmos, de modo a não prejudicar os trabalhos realizados pelo contratante.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
5.1. Efetuar os pagamentos mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela fiscalização à

contratada.

5.2. Receber o serviço do objeto contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas no instrumento contratual.
5.3. Designar servidor com competência e habilidade para fiscalização da execução dos serviços.

5.4. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa.
CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

5.5. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e projetos e demais condições que a fiscalização jugar necessárias à execução do objeto.
5.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
5.7. Paralisar os serviços quando a segurança dos colaboradores, bem como dos transeuntes estiverem correndo perigo em decorrência das atividades.
5.8. Emitir Ordem de Serviço à Empresa vencedora da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. A Contratante pagará à Contratada pelos itens adquiridos, até o trigésimo dia útil após a apresentação da

Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada aantecipação.

NOTA: Após liberação dos recursos, sendo ajustado em observância ao grau de execução. 6.2. O pagamentofar-se-á por meio de transferência bancária naconta do contratado.
6.3. Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida a ser reveste e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.
6.4. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores;
6.5. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelacontratante.
CLÁUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. O valor inicial contratado terá o critério de reajuste desde que retratar a variação efetiva da composição de

BDI (Benefício e Despesas Indiretas), admitida à adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data da

proposta até a data do adimplemento de cada parcela.

NOTA: A Prefeitura Municipal de Viseu busca a solução mais adequada ao interesse público primário envolvido no caso concreto, levando em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, legalidade e eficiência, encartados no Art. 37 da Constituição da República
7.2. O reajuste proporciona a atualização dos valores contratados, após o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta, após a adjudicação e homologação do objeto.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente CONTRATO, correrão à conta dos recursos:

Exercício 2022

1515 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA
15 452 0028 1.019 Construção, Conservação e Reforma de Praças e Jardins Públicos

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

4. 4. 90. 51. 00 Obras e Instalações.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimplência, são as seguintes:

9.1.1. Advertência; 9.1.2. Multa; e
9.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
9.2. Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:

9.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato. 9.2.2. Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:
a)	Não entrega de documentação exigida no Edital.

b)	Apresentação de declaração ou documentação falsa. c)	Não manutenção da proposta.
d)	Comportamento inidôneo. e)	Realização de fraude fiscal.
9.2.3. Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação.
9.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação. 9.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito no presente CONTRATO.
9.5. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA - DA RESCISÃO

10.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no

presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através

de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
10.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

10.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.
10.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela

CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Secretaria Municipal competente, designado Fiscal do

Contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o presente CONTRATO

será publicado no Diário Oficial da União na forma de extrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o foro de Viseu, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente

deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, pormais privilegiadoqueseja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Viseu (PA), 16 de maio de 2022.

____________________________________ Edilton Tavares Mendes
Secretaria Municipal de Administração CNPJ: 04.873.618/0001-17 Contratante

____________________________________ Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário Municipal de Obras CPF Nº 004.337.882-08
Órgão Participante Contratante

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

___________________________________ Gerson Cláudio Nascimento Silva
G. C. N. Construtora Eireli CNPJ Nº 06.789.584/0001-02 Contratado

Testemunhas:
1.

CPF:__________________________

2. ____________________________

CPF:__________________________

CNPJ: 04.873.618-0001/17
Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará cpl@viseu.pa.gov.br